АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОЛЕСОВСКОЕ»

КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «КОЛЕСОВСКОЕ»)

БУРЯАД УЛАСАЙ КАБАНСКЫН АЙМАГАЙ «КОЛЕСОВСКОЕ»ГЭhЭН

hОМОНОЙ НЮТАГ ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2022 г.                                                                                                                          № 25

с. Большое Колесово

Об особенностях изменения существенных условий

муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг

для муниципальных нужд в 2022 году

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования сельского поселения «Колесовское», заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется на основании распоряжения Администрации муниципального образования сельского поселения «Колесовское».

2. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение следующих существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года для муниципальных нужд муниципального образования сельского поселения «Колесовское», если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения:

а) цены контракта;

б) порядка и сроков оплаты товара, работы или услуги;

в) сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

г) иных существенных условий контракта.

3. Утвердить Порядок принятия решения и подготовки проекта распоряжения Администрации муниципального образования сельского поселения «Колесовское» об изменении существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и официальному опубликованию на сайте Администрации МО СП «Колесовское».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 года.

ВрИО Главы

МО СП «Колесовское» 		    	                                 Н.Ю. Окишев

Приложение

к постановлению администрации

МО СП «Колесовское»

от «22» июня 2022 г. № 25

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА РАСПОРЯЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МО СП «КОЛЕСОВСКОЕ»

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО ДО 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и определяет порядок принятия решения и подготовки проекта распоряжения Администрации МО СП «Колесовское» об изменении существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года.

Изменение существенных условий муниципального контракта допускается при исполнении контракта, стороной которого является муниципальный заказчик.

2. При исполнении муниципального контракта допускается изменение существенных условий контракта по соглашению сторон при совокупности следующих условий:

1) изменение существенных условий муниципального контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

2) изменение существенных условий муниципального контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий муниципального контракта;

3) муниципальный контракт заключен до 1 января 2023 года и при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

3. Изменение существенных условий муниципального контракта осуществляется в следующем порядке:

1) в случае поступления муниципальному заказчику от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной муниципального контракта, предложения об изменении существенных условий муниципального контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также с указанием условий муниципального контракта, подлежащих изменению, муниципальный заказчик рассматривает предложение в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления указанных документов;

2) при наличии оснований для внесения изменений в существенные условия муниципального контракта муниципальный заказчик в срок не более 5 рабочих дней готовит проект распоряжения Администрации МО СП «Колесовское» об изменении существенных условий муниципального контракта.

3) при отсутствии оснований для внесения изменений в существенные условия муниципального контракта муниципальный заказчик в срок не более 5 рабочих дней письменно уведомляет об этом поставщика (подрядчика, исполнителя);

4. К проекту распоряжения прилагается муниципальный контракт, в который вносятся изменения существенных условий, и пояснительная записка, содержащая:

1) информацию о муниципальном контракте и его существенных условиях;

2) информацию об основных обязательствах сторон муниципального контракта;

3) указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Республики Бурятия, муниципальную программу Кабанского района, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен муниципальный контракт;

4) предложение об изменении существенных условий муниципального контракта и обоснование заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту, которое должно содержать описание возникших фактических обстоятельств, независящих от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения;

5) документы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения муниципального контракта;

6) проект дополнительного соглашения к муниципальному контракту об изменении существенных условий контракта.

5. Документами, подтверждающими независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта, могут выступать:

- заключение торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы;

- письменное подтверждение от производителей товаров об увеличении цены на производимый ими товар и (или) увеличения сроков поставки;

- иные документы, подтверждающие независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта.