АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОЛЕСОВСКОЕ»

КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «КОЛЕСОВСКОЕ»)

БУРЯАД УЛАСАЙ КАБАНСКЫН АЙМАГАЙ «КОЛЕСОВСКОЕ»ГЭhЭН

hОМОНОЙ НЮТАГ ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.04.2025 года                                                                                                                      № 19

с. Большое Колесово

Об объявлении месячника по благоустройству

и улучшению состояния территории МО СП «Колесовское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов МО СП «Колесовское» от 27.12.2019 года № 75 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения «Колесовское» Кабанского района Республики Бурятия» и в связи с 80-летием Победы в Великой отечественной Войне, администрация МО СП «Колесовское»,

1. Объявить месячник по благоустройству и улучшению состояния территории МО СП «Колесовское».

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории МО СП «Колесовское» в период с 17 апреля 2025 года по 19 мая 2025 года.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель Администрации

МО СП «Колесовское»                                                        С.В. Перевозников

Приложение

к Распоряжению Администрации

МО СП «Колесовское»

от 15.04.2025 года № 19

План мероприятий

по проведению месячника по благоустройству

и улучшению санитарного состояния территории МО СП «Колесовское»

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оповещение населения о начале месячника | до 20 апреля 2025 года | Н.Ю. Окишев |
| 2 | Проведение собраний с рассмотрением вопросов по благоустройству и выпасу сельскохозяйственных животных | С 12 мая 2025 года по 16 мая 2025 года | С.В. Перевозников |
| 3 | Проведение уборки территорий прилегающих к административным, хозяйственным, зданиям и иным объектам предприятий | до 01.05.2025 года | Н.Ю. Окишев |
| 4 | Проведение рейдов по улицам населённых пунктов | 1 раз в неделю | А.С. Ефремова |
| 5 | Организация и проведение субботника | до 25 апреля 2025 года | С.В. Перевозников |
|  | Реставрация памятника участников ВОВ | с 20 апреля 2025 года | С.В. Перевозников |
| 6 | Очистка и побелка к 9 мая фасада памятника Афанасию Федоровичу Тупышеву зверского растерзанному белогвардейцами 1918 года и уборка прилегающей к его территории | 27 апреля | С.В. Перевозников |
| 7 | Уборка территории кладбища | апрель-май | С.В. Перевозников |